Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Durante esta fase se desarrollaron y validaron las principales funcionalidades del sistema RedPatrullAPP, tanto en su aplicación móvil como en la plataforma web. En la app se implementaron los módulos para inspector (registro de incidentes y carga de evidencias), conductor (registro de recargas de combustible) y administrador (creación, edición, desactivación y asignación de roles de usuarios). En la plataforma web, desarrollada con React y conectada a Firebase, se completaron los módulos de gestión de reportes e historial de incidentes, junto con la integración de Cloudinary para el almacenamiento de imágenes. Se ejecutaron los casos de uso CU-01 al CU-09 y CU-13, confirmando el correcto funcionamiento de los procesos de autenticación, gestión de usuarios, registro de incidentes y combustible. El sistema se encuentra en estado funcional estable y listo para su integración final. |
| --- | --- |
| Objetivos | - Implementar los módulos funcionales del sistema RedPatrullAPP. - Validar su correcto funcionamiento mediante pruebas - Consolidar un sistema operativo y conectado en tiempo real a la base de datos Firebase. - Tener la mitad de los casos de usos completos |
| Metodología | El desarrollo se realizó bajo una metodología en cascada, avanzando secuencialmente por las etapas de análisis, diseño, desarrollo y pruebas. Se emplearon herramientas como Android Studio, React y Firebase |
| Evidencias de avance | Casos de uso implementados: CU-01 al CU-09 y CU-13. Plan de pruebas y reporte de defectos ejecutados. Capturas y videos demostrativos del sistema en funcionamiento. Validación de autenticación, registro de incidentes, evidencias, roles y combustible. Integración completa con Firebase. |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| - Desarrollo de aplicaciones web y móviles. - Gestión de bases de datos. - Diseño e implementación de sistemas de registro y monitoreo. - Administración de proyectos de software con metodologías ágiles. | - Implementación del módulo de autenticación de usuarios (login, registro, roles). - Desarrollo de los módulos de gestión de usuarios (crear, editar, desactivar). - Implementación del registro de incidentes y carga de evidencias. - Integración del módulo de reportes e historial en la plataforma web. - Validación del registro de recargas de combustible. | Flutter, React, Firebase (Authentication, Firestore, Storage), Android Studio, Visual Studio Code, GitHub. | 4 semanas (del 1 al 17 de octubre de 2025). | - Vicente González: QA Renato Acuña: Desarrollo de la aplicación móvil y conexión con Firebase. - Gabriel Orellana: Desarrollo del panel web | El desarrollo de los módulos principales se completó con éxito. Las pruebas funcionales confirmaron el correcto desempeño de las funcionalidades implementadas. Se continúa con la optimización y documentación técnica. | - Autenticación: Completado. - Gestión de usuarios: Completado. - Registro de incidentes y evidencias: Completado. - Reportes e historial: En curso. - Combustible: Completado. | No se han realizado ajustes significativos; el proyecto avanza conforme al cronograma. |

3. Ajustes a partir del monitoreo Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Hasta el momento, se han completado y probado con éxito los casos de uso CU-01 al CU-09 y CU-13, que abarcan las funcionalidades principales del sistema (autenticación, gestión de usuarios, registro de incidentes, carga de evidencias y recargas de combustible). No obstante, algunos casos de uso asociados a los módulos de análisis y reportes avanzados (CU-10, CU-11, CU-12 y CU-14 en adelante) aún no han sido desarrollados completamente. Esto se debe a que dependen de la consolidación y validación de los datos obtenidos desde los módulos anteriores. El equipo ha decidido priorizar la estabilidad de los procesos base antes de implementar las funciones analíticas, para asegurar la coherencia de la información. Estos casos serán abordados en la etapa final del proyecto, junto con la optimización del rendimiento general.

Actividades ajustadas o eliminadas: Durante esta etapa, se ajustó la secuencia de desarrollo para priorizar los módulos críticos (autenticación, gestión de usuarios, incidentes y combustible) sobre las funciones analíticas. Los casos de uso correspondientes a reportes y mapas (CU-10, CU-11, CU-12, etc.) se reprogramaron para la siguiente fase.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Uno de los principales factores que ha facilitado el avance del proyecto es que el equipo ya contaba con parte del desarrollo técnico avanzado desde etapas anteriores, especialmente en la estructura base de la aplicación móvil y la configuración inicial de Firebase. Esto permitió iniciar la fase de desarrollo con una base sólida, enfocándose en mejorar y ampliar funcionalidades en lugar de partir desde cero.